**ZAPYTANIE OFERTOWE R/1/2017**

**na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020**

*Zapytanie dotyczy realizacji projektu* ***„Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem)*** *współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r.**POIS.02.04.00-00-0160/16).*

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

**Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze**

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

REGON: 810681817, KRS: 0000115468

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie 250 sztuk platform lęgowych dla rybitw czarnych wraz z akcesoriami potrzebnymi do montażu na wodzie według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (materiał z którego wykonane mają być platformy – polistyren).
2. Zakup dwóch sztuk wycinarek do polistyrenu, szczegóły techniczne wg wytycznych Zamawiającego. Wycinarki po zakończeniu zadania zostają na stanie Zamawiającego.
3. Zakup innych akcesoriów potrzebnych do montażu platform i konserwacji (liny, farba, system zakotwiczenia; środki do konserwacji)
4. Coroczny montaż w okresie od 2017 do 2020 r. 150 sztuk platform na wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach – dwie lokalizacje dostępne tylko drogą wodną; w okresie od 1 do 5 maja każdego roku (w roku 2017 do 30 maja).
5. Coroczne zebranie platform w okresie 2017 do 2020 r. z dwóch lokalizacji w okresie od 15 września do 15 października i transport ich do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca magazynowania.
6. Coroczna konserwacja platform w okresie 2017 – 2020 r. po sezonie lęgowym, wymagane naprawy i/lub wykonywanie nowych platform w przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia.
7. Nadzór merytoryczny i techniczny nad odpowiednim montażem i konserwacją, w tym bieżąca kontrola lokalizacji w okresie lęgowym (maj – sierpień 2017 – 2020 r.)
8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac oraz sporządzenie raportów rocznych na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.
9. Przygotowywania sprawozdań i dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu.
10. Zapewnienie nadzoru podczas prowadzenia projektu na każdym z jego etapów.
11. Uczestnictwo w odbiorze prac wykonanych w ramach projektu.
12. Bieżąca współpraca (w tym uczestnictwo w spotkaniach) z Zamawiającym, księgowym, zespołem realizującym projekt oraz Instytucją Wdrażającą tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Prace prowadzone będą od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu tj. do 31 grudnia 2020r.

**IV. WYMOGI W STOSUNKU DO WYKONAWCY**

1. O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oferent powinien:

1. posiadać odpowiednie doświadczenie merytoryczne udokumentowane minimum trzema publikacjami ornitologicznymi w recenzowanych czasopismach w tym przynajmniej jedna dotycząca rybitwy czarnej;
2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz realizacji zadań związanych z ochroną czynną ptaków wodnych na obszarach chronionych, w postaci koordynacji przynajmniej jednego projektu i uczestnictwa w co najmniej trzech takich projektach;
3. posiadać dobrą znajomość terenu realizacji zadania – Międzyodrza położonego w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry oraz doświadczenie w pracach terenowych w trudnych warunkach (bagna i torfowiska) oraz w pracach z łodzi na wodzie;

d. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

e. posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, w tym umiejętność i doświadczenie w operowaniu łodzią z silnikiem spalinowym;

f. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia.

Jako spełnienie powyższych warunków Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta złożone na formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

2. Oferent składa wraz z ofertą:

* 1. odpis z odpowiedniego rejestru, ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli taką działalność prowadzi), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu złożenia oferty,
  2. oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1,

c. udokumentowany dorobek w zakresie co najmniej trzech publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych z zakresu ornitologii w tym jedna dotycząca rybitwy czarnej,

d. oświadczenie o uczestnictwie jako koordynator w co najmniej w jednym projekcie dotyczącym ochrony czynnej ptaków wodnych na obszarach chronionych wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej osoby mogącej to potwierdzić – np. członek zarządu stowarzyszenia,

e. oświadczenie o uczestnictwie jako wykonawca zadań w co najmniej trzech projektach dotyczących ochrony czynnej ptaków wodnych na obszarach chronionych wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej osoby mogącej to potwierdzić – np. członek zarządu stowarzyszenia,

f. deklaracja dobrej znajomości terenu realizacji zadania oraz doświadczenia w pracach terenowych w trudnych warunkach i z łodzi na wodzie wraz z kontaktem (numer telefonu i adres poczty elektronicznej) osoby mogącej to potwierdzić (np. członek zarządu stowarzyszenia albo właściciel firmy).

1. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym wszystkich zawiadomionych wcześniej Wykonawców do dnia składania ofert. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin składania oferty oraz zobowiązuje się do poinformowania potencjalnych Wykonawców poprzez stronę internetową Zamawiającego.

**V. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Wykonawcy powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną (w formacie pdf lub czytelny jpg) z **ceną brutto** oraz z załącznikami do dnia 11.05.2017 r. na adres e-mail: ztpptaki@gmail.com, a w przypadku braku takiej możliwości - osobiście lub pocztą w siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego, ul Wąska 13, 71-415 Szczecin z dopiskiem: „Oferta na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych – rybitwa czarna”.
2. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**VI. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: **cena – waga 100%.**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY**

1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ztp.org.pl.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
3. Projekt umowy zawarty jest w **załączniku nr 2.**

**VIII. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI**

* + - 1. Transze wypłacane będą adekwatnie do zaplanowanych prac zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu. W całym okresie trwania projektu zaplanowano wypłatę 7 transz.
      2. Wypłata transz nastąpi każdorazowo po sporządzeniu protokołu sprawozdawczo-odbiorczego z przebiegu wykonanych prac.
      3. Transze wypłacane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego zaliczki na przedmiotowe zadanie z Instytucji Wdrażającej tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0160/16.

**IX. UWAGI KOŃCOWE**

1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu ***„Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”*** *(zwanego dalej Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16).*
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
3. zmiany terminu składania ofert;
4. wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
5. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
6. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
7. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
8. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
9. unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny.
10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę (przy czym za uchylanie będzie potraktowana odmowa podpisania umowy z dwukrotnym wezwaniem) Zamawiający wybierze do realizacji drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli kolejny oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze do realizacji trzecią w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Zatwierdzam

Dariusz Wysocki

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 04.05.2017 r. na stronie internetowej: www.ztp.org.pl.

Załącznik nr 1

**Do zapytania ofertowego na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej w ramach projektu *„Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16)***

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA:** | ZAMAWIAJĄCY:  **Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze**  **ul. Wąska 13**  **71-415 Szczecin** |

**O F E R T A**

**na**

**wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej**

**SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:**

**………………………………………….zł**

**słownie …………………..…………………………………… zł**

**to jest**

**…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT**

ZAŁĄCZNIKI:

**………………………………………………………..**

**………………………………………………………..**

**………………………………………………………..**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość, data:** | **Podpis oferenta:** |

Oświadczam, że:

* posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia\*;
* znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* zapoznałem(am) się z wymogami postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;
* uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.
* zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej.
* czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na \_ \_ \_ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer \_ \_ \_.

*\*niewłaściwe wykreślić*

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość, data:** | **Podpis oferenta:** |

Strona ……… z ………… Oferty

Załącznik nr 2

**Do zapytania ofertowego na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej w ramach projektu *„Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry” (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16)***

**UMOWA NR………**

WZÓR

zawarta dnia …………. r. pomiędzy

Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym przez:

Pana Dariusza Wysockiego - Wiceprezesa,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

………………………….,

zwanym dalej **Wykonawcą.**

**§ 1**

1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu ***„Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry”*** (zwanego dalej Projektem) współfinansowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. POIS.02.04.00-00-0160/16).
2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu wykonywanego zamówienia.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

**§2**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie 250 sztuk platform lęgowych dla rybitw czarnych wraz z akcesoriami potrzebnymi do montażu na wodzie według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (materiał z którego wykonane mają być platformy – polistyren).
2. Zakup dwóch sztuk wycinarek do polistyrenu, szczegóły techniczne wg wytycznych Zamawiającego. Wycinarki po zakończeniu zadania zostają na stanie Zamawiającego.
3. Zakup innych akcesoriów potrzebnych do montażu platform i konserwacji (liny, farba, system zakotwiczenia; środki do konserwacji)
4. Coroczny montaż w okresie od 2017 do 2020 r. 150 sztuk platform na wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach – dwie lokalizacje dostępne tylko drogą wodną; w okresie od 1 do 5 maja każdego roku (w roku 2017 do 30 maja).
5. Coroczne zebranie platform w okresie 2017 do 2020 r. z dwóch lokalizacji w okresie od 15 września do 15 października i transport ich do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca magazynowania.
6. Coroczna konserwacja platform w okresie 2017 – 2020 r. po sezonie lęgowym, wymagane naprawy i/lub wykonywanie nowych platform w przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia.
7. Nadzór merytoryczny i techniczny nad odpowiednim montażem i konserwacją, w tym bieżąca kontrola lokalizacji w okresie lęgowym (maj – sierpień 2017 – 2020 r.)
8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac oraz sporządzenie raportów rocznych na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.
9. Przygotowywania sprawozdań i dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu.
10. Zapewnienie nadzoru podczas prowadzenia projektu na każdym z jego etapów.
11. Uczestnictwo w odbiorze prac wykonanych w ramach projektu.
12. Bieżąca współpraca (w tym uczestnictwo w spotkaniach) z Zamawiającym, księgowym, zespołem realizującym projekt oraz Instytucją Wdrażającą tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

**§3**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski.

2. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

**§4**

Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:

– ze strony Zamawiającego – Dariusz Wysocki – wiceprezes ZTP

– ze strony Wykonawcy – …………………………….

**§5**

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: …………………..zł brutto, słownie ………………………………………………………………………………….………złotych.
2. Transze wypłacane będą adekwatnie do zaplanowanych prac zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu. W całym okresie trwania projektu zaplanowano wypłatę 7 transz.
3. Wypłata transz nastąpi każdorazowo po sporządzeniu protokołu sprawozdawczo-odbiorczego z przebiegu wykonanych prac.
4. Transze wypłacane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego zaliczki na przedmiotowe zadanie z Instytucji Wdrażającej tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zgodnie z umową POIS.02.04.00-00-0160/16.

**§6**

* 1. Prace określone w §2 prowadzone będzie od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu tj. do 31 grudnia 2020r.

**§7**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada.

2. W przypadku opóźnienia w realizacji wykonania Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

3. Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

**§8**

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podpis Zamawiającego** | **Podpis Wykonawcy** |

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.